|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **실습 제목** | 1차 : 프로젝트2 기획 | 일련번호 001 |
| **실습 목적** | 프로젝트2 웹사이트 아이디어 기획 및 정리 | |
| **날짜** | 23.08.30(수) | |
| **팀원** | 김석중 / 김연주 / 배은아 | |
| **활동 내용** | 1. **주제 구체화 및 회의**   **- 주제 선정이유** – 현대사회의 문제 중 하나인 문해력 저하를 해결하기 위해 독서능력진단평가를 진행, 개개인의 문해력을 분석하고 보완 솔루션을 제시를 목표로 선정  - 독서능력진단평가 및 결과 시각화 기능 구현 예정  - 사이트 페이지 구성 / 메인 페이지 콘텐츠 기획   1. **역할 분담**   - 기획담당 – 김연주  - 디자인담당 – 배은아  - 메인 코더 – 김석중 | |
| **활동 결과** | 1. 주제에 대한 전반적인 콘텐츠 설정 (사이트맵, 메인스토리보드 완성) 2. 역할 설정 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 기록자 배은아 | 점검자 김석중 | 점검자 김연주 |
| 일자 2023/08/30 | 일자 2023/08/30 | 일자 2023/08/30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **실습 제목** | 2차 : 프로젝트2 사이트 제작 개발 | 일련번호 002 |
| **실습 목적** | 프로젝트2 기획안 작성을 위한 자료 수집 및 정리 | |
| **날짜** | 23.08.31(목) | |
| **팀원** | 김석중 / 김연주 / 배은아 | |
| **활동 내용** | **기획 초기 단계**  **기획담당 김연주** – 기획안 초안 작성, 사이트맵 최종, 자료검색 및 수집  **디자인담당 배은아** – 사이트 수익구조 도식화, 반응형 메인페이지 작업구상,  자료검색 및 수집  **개발 담당** – 웹 크롤링(알라딘 사이트)  **-** | |
| **활동 결과** | 1. 기획서 초안  2. 수익구조 도식화  3. 웰별 베스트셀러 검색결과 수집확인 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 기록자 배은아 | 점검자 김석중 | 점검자 김연주 |
| 일자 2023/08/31 | 일자 2023/08/31 | 일자 2023/08/31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **실습 제목** | 3차 : 프로젝트2 사이트 제작 개발 | 일련번호 003 |
| **실습 목적** | 프로젝트2 기획안 작성 | |
| **날짜** | 23.09.01(금) | |
| **팀원** | 김석중 / 김연주 / 배은아 | |
| **활동 내용** | **기획 단계**  **기획자 김연주** – 사이트 기획 발표 프리젠테이션 전체 페이지 구성  **디자이너 배은아** – 메인페이지 스토리 보드(PC, MOBILE 버전),  User Process 완성, PPT 제작서브  **개발자 김석중** – 알라딘 사이트 주간, 월간, 연간 크롤링 데이터 정제작업  **-** | |
| **활동 결과** | 1. 기획발표 PPT 컨텐츠완성  2. 정제된 데이터 MySQL DB 저장 코드 작성 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **기록자** 배은아 | **점검자** 김석중 | **점검자** 김연주 |
| 일자 2023/09/01 | 일자 2023/09/01 | 일자 2023/09/01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **실습 제목** | 4차 : 프로젝트2 사이트 제작 개발 | 일련번호 004 |
| **실습 목적** | 프로젝트2 기획안 작성 | |
| **날짜** | 23.09.04(월) | |
| **팀원** | 김석중 / 김연주 / 배은아 | |
| **활동 내용** | **기획 단계**  **기획자 김연주** – 사이트 기획 발표 프리젠테이션 제작  **디자이너 배은아** – 메인페이지 (PC, MOBILE 버전) 템플릿 제작,  서브페이지 제작중  **개발자 김석중** – Selenium을 사용한 동적 크롤링 구현  – 알라딘 오픈 API 활용한 검색프로그램 구현  **-** | |
| **활동 결과** | 1. 기획발표 PPT 완성  2. 메인페이지 디자인템플릿 완성  3. 알라딘 오픈 API를 활용한 검색으로 도서 리스트 출력,  selenium을 사용한 동적 크롤링은 60% 정도 진척 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **기록자** 배은아 | **점검자** 김석중 | **점검자** 김연주 |
| 일자 2023/09/04 | 일자 2023/09/04 | 일자 2023/09/04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **실습 제목** | 5차 : 프로젝트2 사이트 제작 개발 | 일련번호 005 |
| **실습 목적** | 프로젝트2 기획발표 및 템플릿, 데이스베이스 | |
| **날짜** | 23.09.05(화) | |
| **팀원** | 김석중 / 김연주 / 배은아 | |
| **활동 내용** | **기획 마무리 단계**  **팀회의 (역할분담, 데이터 베이스 구성 논의) , 테스트 문제 탐색**  **기획자 김연주** – 사이트개발 프로젝트 기획 발표  - 테스트 문제 탐색  **디자이너 배은아** – 서브페이지(기업소개,평가안내,시험응시,결과,사용자접속페이지) 템플릿 제작  **개발자 김석중** – 데이터베이스 설계  **-** 메인페이지 웹문서 작업중  **-** | |
| **활동 결과** | 1. 기획발표 완료  2. 데이터베이스 구축, 발표  3. 서브페이지 디자인템플릿 완성  4. MySQL DB 구축 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **기록자** 배은아 | **점검자** 김석중 | **점검자** 김연주 |
| 일자 2023/09/05 | 일자 2023/09/05 | 일자 2023/09/05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **실습 제목** | 6차 : 프로젝트2 사이트 제작 개발 | 일련번호 006 |
| **실습 목적** | 프로젝트2 웹페이지 디자인, 웹문서 제작 | |
| **날짜** | 23.09.06(수) | |
| **팀원** | 김석중 / 김연주 / 배은아 | |
| **활동 내용** | **웹페이지 디자인, 웹문서 제작 단계**  **메인 페이지 웹문서 제작, 서브페이지 웹문서 제작**  **기획자 김연주** – 웹페이지 컨텐츠(카테고리 별 테스트문항) 탐색 및 정리  - 서브페이지 웹문서 작업 진행  **디자이너 배은아** – 결석  **개발자 김석중** **-** 메인페이지 웹문서 작업 진행  **-** | |
| **활동 결과** | 1. 독서능력평가 문항 완료  2. 메인페이지/서브페이지 웹문서 작업 진행 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **기록자** 배은아 | **점검자** 김석중 | **점검자** 김연주 |
| 일자 2023/09/06 | 일자 2023/09/06 | 일자 2023/09/06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **실습 제목** | 7차 : 프로젝트2 사이트 제작 개발 | 일련번호 007 |
| **실습 목적** | 프로젝트2 템플릿 웹문서 제작, 데이스베이스 | |
| **날짜** | 23.09.07(목) | |
| **팀원** | 김석중 / 김연주 / 배은아 | |
| **활동 내용** | **제작 단계**  **기획자 김연주** – 서브페이지 웹문서 작성(평가항목,결과항목/나의결과)  **디자이너 배은아** – 서브페이지 웹문서 작성(로그인1/2,회원가입,기업소개,시험,)  **개발자 김석중** – 메인페이지 완성, 문제지페이지 레이아우스 문제 입력페이지 설계  **-** | |
| **활동 결과** | 1. 메인페이지 완성  2. 서브페이지 최종수정작업중 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **기록자** 배은아 | **점검자** 김석중 | **점검자** 김연주 |
| 일자 2023/09/07 | 일자 2023/09/07 | 일자 2023/09/07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **실습 제목** | 8차 : 프로젝트2 사이트 제작 개발 | 일련번호 008 |
| **실습 목적** | 프로젝트2 템플릿 웹문서 제작, 데이스베이스 | |
| **날짜** | 23.09.08(금) | |
| **팀원** | 김석중 / 김연주 / 배은아 | |
| **활동 내용** | **제작 단계**  **기획자 김연주** – 서브페이지 웹페이지 추가작업, 데이터베이스 컨텐츠 구성  **디자이너 배은아** – 서브페이지 웹페이지 추가작업,  파이썬애니웨어 데이터베이스 테이블 생성작업  **개발자 김석중** – 파이썬 에니웨어에 웹서버, DB서버 세팅, 메인페이지 경로수정  **Flask\_app**.py 생성  **-** | |
| **활동 결과** | 1. 메인페이지 완성  2. 서브페이지 최종수정작업중 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **기록자** 배은아 | **점검자** 김석중 | **점검자** 김연주 |
| 일자 2023/09/08 | 일자 2023/09/08 | 일자 2023/09/08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **실습 제목** | 9차 : 프로젝트2 사이트 제작 개발 | 일련번호 009 |
| **실습 목적** | 프로젝트2 템플릿 웹문서 제작, 데이스베이스 | |
| **날짜** | 23.09.11(월) | |
| **팀원** | 김석중 / 김연주 / 배은아 | |
| **활동 내용** | **제작 단계**  **기획자 김연주** – 프로그래밍 작업내용 서브  **디자이너 배은아** – 로그인 프로그래밍 & 데이터베이스 테이블 작업  **개발자 김석중** - 도서목록 출력 및 검색 프로그래밍  - 공지사항, 이벤트 작성과 검색 프로그래밍  **-** | |
| **활동 결과** | 1. 기능 구현 프로그래밍 수정작업중 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **기록자** 배은아 | **점검자** 김석중 | **점검자** 김연주 |
| 일자 2023/09/11 | 일자 2023/09/11 | 일자 2023/09/11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **실습 제목** | 10차 : 프로젝트2 사이트 제작 개발 | 일련번호 010 |
| **실습 목적** | 프로젝트2 웹사이트 개발 코딩, 데이스베이스 | |
| **날짜** | 23.09.12(화) | |
| **팀원** | 김석중 / 김연주 / 배은아 | |
| **활동 내용** | **제작 단계**  **기획자 김연주** – 최종 발표 자료 수정  **디자이너 배은아** – 로그인 프로그래밍 & 평가 사전설문 데이터베이스 테이블 작업  **개발자 김석중** - 로그인 프로그램 에러 수정  **-** | |
| **활동 결과** | 1. 로그인기능 에려수정완료  2. 데이터베이스 구축 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **기록자** 배은아 | **점검자** 김석중 | **점검자** 김연주 |
| 일자 2023/09/12 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **실습 제목** | 11차 : 프로젝트2 사이트 제작 개발 | 일련번호 011 |
| **실습 목적** | 프로젝트2 웹사이트 개발 코딩, 데이스베이스 | |
| **날짜** | 23.09.13(수) | |
| **팀원** | 김석중 / 김연주 / 배은아 | |
| **활동 내용** | **제작 단계**  **기획자 김연주** – 최종 발표 자료 수정  **디자이너 배은아** – 프로그래밍 & html 문서 layout/css 파일 분류 작업  **개발자 김석중** - 시험결과 프로그래밍  **-** | |
| **활동 결과** | 1. 웹문서 정리 분류완료  2. 데이터베이스 재정비 및 결과 프로그래밍 진행중 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **기록자** 배은아 | **점검자** 김석중 | **점검자** 김연주 |
| 일자 2023/09/13 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **실습 제목** | 12차 : 프로젝트2 사이트 제작 개발 | 일련번호 012 |
| **실습 목적** | 프로젝트2 웹사이트 개발 코딩, 데이스베이스 | |
| **날짜** | 23.09.14(목) | |
| **팀원** | 김석중 / 김연주 / 배은아 | |
| **활동 내용** | **제작 단계**  **기획자 김연주** – 최종 발표 자료 수정  **디자이너 배은아** – 웹문서 디자인 재정비 및 코드 정리  **개발자 김석중** – 시험결과 프로그래밍, 도서추천 프로그래밍  **-** | |
| **활동 결과** | 1. 시험 진행, 결과 출력 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **기록자** 배은아 | **점검자** 김석중 | **점검자** 김연주 |
| 일자 2023/09/14 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **실습 제목** | 13차 : 프로젝트2 사이트 제작 개발 | 일련번호 013 |
| **실습 목적** | 프로젝트2 웹사이트 개발 코딩, 데이스베이스 | |
| **날짜** | 23.09.15(금) | |
| **팀원** | 김석중 / 김연주 / 배은아 | |
| **활동 내용** | **제작 단계**  **기획자 김연주** – 최종 발표 자료 수정 및 발표  **디자이너 배은아** – 웹문서 디자인 재정비 및 발표자료 검토  **개발자 김석중** – 도서추천 프로그래밍 마무리 및 발표자료 작성  **-** | |
| **활동 결과** | 책추천 프로그래밍 완료, 최종 발표 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **기록자** 배은아 | **점검자** 김석중 | **점검자** 김연주 |
| 일자 2023/09/15 | | |